ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Construção da EMEF SÍTIO VELOSO, na Rua Mataíba, no Município de Carapicuíba.

- – INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

- - OBJETO

Serviços de engenharia para execução da “Construção da EMEF SÍTIO VELOSO”, na Rua Mataíba, no município de Carapicuíba.

- – NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

A construção da unidade escolar no município de Carapicuíba justifica-se pela necessidade de ampliação da cobertura educacional da rede pública municipal, tendo em vista a crescente demanda por vagas, especialmente na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. A atual capacidade das unidades escolares existentes tem se mostrado insuficiente para absorver o número de matrículas solicitadas, o que evidencia a urgência da expansão física da infraestrutura educacional como medida de atendimento à demanda reprimida.

Adicionalmente, a presente contratação está em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Plano Municipal de Educação, instrumento normativo que orienta as políticas públicas educacionais no âmbito local. A construção da nova escola contribuirá para o cumprimento de metas relativas à universalização do acesso à educação básica, à melhoria das condições de oferta e ao fortalecimento da rede de ensino, conforme disposto nos eixos estruturantes do PME, especialmente no que tange à expansão da rede física e à garantia de qualidade no atendimento escolar.

- – DESCRIÇÃO DO PROJETO

Os projetos estabelecem as condições técnicas a serem obedecidas na execução das obras e serviços, fixando os parâmetros a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos.

O projeto prevê a construção de uma escola projeto padrão FNDE - Projeto Padrão Escola 5 Salas - Térreo, desenvolvido para integrar o Plano de Ações Articuladas - PAR, possui área construída de 1.083,09 m² e área de ocupação de 2.935,25 m² sobre um terreno de 4.800,00 m² (60x80m).

Esta escola possui capacidade de atendimento de até 350 alunos, em dois turnos (matutino e vespertino), ou 175 alunos em período integral. O número de alunos sugerido por turma considera parâmetros pedagógicos, de conforto ambiental e distanciamento, de modo a garantir um ambiente saudável. As cinco salas de aula apresentam as mesmas dimensões, com capacidade de atendimento para 35 alunos.

O partido arquitetônico adotado baseia-se nas necessidades de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos, nos aspectos físico, psicológico, intelectual e social. Foram consideradas as diversidades do território brasileiro, fundamentalmente quanto aos aspectos ambientais, geográficos, climáticos e relacionados às densidades demográficas, aos recursos socioeconômicos e aos contextos culturais de cada região, de modo a propiciar espaços inclusivos, aliando as características dos ambientes internos e externos (volumetria, formas, materiais, cores, texturas) com as práticas pedagógicas, culturais e sociais.

- – ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E PRAZO

O valor estimado da contratação dos serviços é de R$ 13.176.998,71 (treze milhões, cento e setenta e seis mil, novecentos e noventa e oito reais e setenta e um centavos) e um prazo previsto de 15 (quinze) meses para a conclusão das obras de engenharia.

- – REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

O objeto a ser licitado, pelas suas características e com base nas justificativas acima mencionadas, se dará por meio de licitação, na modalidadede Concorrência Pública, menor preço global, executada pelo regime de empreitada por preço unitário, onde estará se empenhando para oferecer melhorias na gestão pública do município.

Com estes serviços executados, serão oferecidas aos munícipes, ambientes limpos e revitalizados, proporcionando qualidade de vida e segurança.

Os serviços serão prestados por empresa especializada, devidamente regulamentada e autorizada pelos órgãos competentes, em conformidade pela legislação vigente e padrões de sustentabilidade exigidos nesse instrumento e no Projeto Básico.

A prestação dos serviços de engenharia não gera vínculo empregatício entre os empregados da contratada e a administração pública, vedando-se qualquer relação entre eles que caracterize pessoalidade e subordinação direta.

- – LEVANTAMENTO DE MERCADO

Não é o caso da contratação em tela, tendo em vista a natureza do objeto, uma vez que no mercado nacional existem diversas empresas especializadas em engenharia para a execução de obras e serviços mediante precificação unitária. Tal abordagem possibilita uma competição abrangente, conferindo benefícios substanciais à administração pública, ao proporcionar transparência e conformidade legal à mencionada contratação.

Assim, será elaborada pela equipe técnica responsável pelo planejamento da licitação planilha orçamentária acompanhada de sua memória de cálculo onde sejam discriminados os valores unitários estimados de todos os materiais e serviços que serão aplicados na contratação, projeto básico e plantas.

Vale ressaltar que a referência da planilha orçamentária baseda nas tabelas  SINAPI  e CDHU supre a pesquisa de preços de mercado, conforme Decreto Federal n° 7.983, de 08 de abril de 2013 e publicação “Orientações para elaboração de planilhas orçamentárias públicas – TCU”.

8 – IMPACTOS AMBIENTAIS

Não haverá impactos ambientais por se tratar de uma obra de reparo de baixo efeito.

Empresa contratada será responsável por todas as ações que envolvam impactos ambientais decorrentes da execução do serviço no terreno da EMEF Sítio Veloso. Isso inclui, obrigatoriamente, o correto manejo de resíduos, proteção de áreas verdes, contenção de processos erosivos, mitigação de impactos, atendimento às exigências dos órgãos ambientais competentes e licenças ambientais. Tais obrigações decorrem do disposto no art. 25, §§ 5º e 6º, da Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos).

9 – JUSTIFICATIVAS	PARA	O	PARCELAMENTO (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

O não parcelamento das obras é mais satisfatório do ponto de vista da eficiência técnica, por manter a qualidade do investimento, haja vista que o gerenciamento permanece o tempo todo a cargo de um mesmo administrador, oferecendo um maior nível de controle pela Administração na execução das obras e serviços, cumprimento de cronograma e observância de prazos com a concentração da responsabilidade da construção e garantia dos resultados.

Ressalta-se que em obras com serviços inter-relacionados, o atraso em uma etapa construtiva implica em atraso nas demais etapas, ocasionando aumento de custo e comprometimento dos marcos intermediário e final de entrega da obra. Pelas razões expostas, recomenda-se que a contratação não seja parcelada, por não ser vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou ao complexo do objeto a ser contratado.

10 – CONTRATAÇÃO CORRELATADA SE/OU INTERDEPENDENTES

Durante a etapa de planejamento da contratação, foi definido que a adjudicação do objeto será feita a uma única empresa vencedora, uma vez que as licitantes deverão apresentar atestados de capacidade técnica para a realização do objeto a ser contratado.

11 – ALINHAMENTO COM PLANEJAMENTO

Os serviços objeto dessa contratação serão financiados com recurso FNDE e Próprio com o Projeto Básico aprovado pela equipe técnica da Secretaria.

Para concretização das obras, foram alocados recursos orçamentários para os exercícios de execução.

12 – PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

A administração tomará as seguintes providências logo após a assinatura do contrato:

- Definição dos servidores que farão parte da equipe de fiscalização das obras;

- Indicar servidores devidamente capacitados para exercer a fiscalização;

- Acompanhamento rigoroso das ações previstas nos projetos apresentados para a realização das adequações e melhorias no objeto a ser contratado.

- – DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE (OU NÃO) DA CONTRATAÇÃO

Diante do exposto, evidencia-se a viabilidade econômica e técnica da contratação de empresa especializada em serviço de Construção da EMEF SÍTIO VELOSO, na Rua Mataíba, no município de Carapicuíba.

Descritos anteriormente, consoante o inciso XIII, art. 7° da IN 40 de 22 de maio de 2020, da SEGES/ME. O projeto atenderá as expectativas de uma melhoria significativa da gestão pública e qualidade de vida aos munícipes de Carapicuíba.

Renato Vieira de Moraes
Técnico em Edificações

Tércio Oliveira Monteiro
Arquiteto e Urbanista

CAU A61944-2